### 会议纪要

|  |  |
| --- | --- |
| 会议日期 | 2020年06月24日 |
| 会议地点 | 线上 |
| 参会人员 | 方亚群、王娜、吴婷婷、刘广厚、冯珮瑶、唐悦宁、阳玉洁、吴军、努尔买买提江 |
| 记录人员 | 方亚群 |
| 会议主题 | 模块任务分配 |
| 会议记录 | 1. 组员经过线上讨论，确定了小组成员分为三组，分别负责三个模块的功能实现   分组如下：  经理模块：吴婷婷（小组长）、冯珮瑶、阳玉洁；  售货员模块：方亚群（小组长）、唐悦宁、刘广厚；  顾客模块：王娜（小组长）、吴军、努尔买买提江   1. 小组成员商讨了《软件需求规格说明书》的细节内容，确定了每次迭代过程需要发布的软件功能，以及各自的时间节点如下：   6.27之前发布release1，实现登录、注销、增加用户、增加商品等基本功能  7.01之前发布release2，实现修改密码、找回密码、发布公告、修改个人信息、记录消费等功能  7.03之前发布release3，实现其他功能 |